Planejamento de Tarefas e Backlog do Projeto [Teclearn]

Data: [30/11/2024]

Revisão: [0.0.1]

Autor: [João Barros Guatura da Costa], [Leonardo Lemes Pedrozo], [Raffael Guideti Miello]

# Tarefas Principais:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Tarefa | Descrição | Responsável | Status | Data de Conclusão |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Sistema perguntas | | Implementando sistema que apresenta 4 perguntas, sendo 3 delas erradas, e que ao errar uma pergunta, manda ela para o fim da fila, fazendo com que ela só apareça novamente depois de você responder todas as outras corretamente. | | João Barros | | Completo | | 03/09/2024 |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| 02 | | Sistema PWA | | Adicionado service-worker e manifest.json para o funcionamento do PWA | | João Barros | | Completo | 04/09/2024 |
| 03 | | Estilização | | Estilização com CSS | | Rafael Osadzuk | | Completo | 04/09/2024 |
| 04 | | Sistema de login | | Permite inserir usuário e senha, recuperar senha e criação de novo usuario | | João Barros | | Completo | 25/11/24 |
| 05 | | Sistema de seleção de fases | | Permite ao usuário selecionar fases por temas ou dificuldade | | João Barros | | Completo | 25/11/24 |

# Tarefas Pendentes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Implementação de uma API | Implementar uma API com uma ferramenta. | Responsável: a decidir | Incompleto |
| 02 | Sistema de recompensas | Oferecer recompensas ao usuário quando ele bater as metas | Responsável: a decidir | Não iniciado |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | Sistema de ranqueamento | Classificar o usuário de acordo com seu nível de conhecimento | Responsável: a decidir | Não iniciado |
| 04 | Notificação de tarefas | Enviar notificação ao usuario quando tiver uma nova tarefa | Responsável: a decidir | Não iniciado |